Договор подготовки ЭКСКИЗНОГО проекта №  2320

г. Санкт-Петербург		                                                 	     			       «28» января 2025 г.

ООО «Вологодский Зодчий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Сесявина Евгения Александровича, с одной стороны и ФИО, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подготовки архитектурного проекта, далее «Договор» о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке Эскизного проекта по согласованным и переданным Подрядчику эскизам, а также планировочным решениям, выписки из ЕГРН (п.5.5)  и Техническому заданию в срок 28 рабочих дней с момента их письменного согласования, оплаты работ и, при необходимости, осмотра участка (фундамента). Сроки выполнения проекта рассчитаны исходя из того, что Заказчик согласовывает чертежи в день получения или день, следующий за ним

1.2. В случае, если заказчик в течении 7(семи) календарных дней после отправки чертежей на указанный адрес электронной почты или иной согласованный вариант коммуникаций не присылает правки, то чертежи считаются выполненными надлежащим образом, принимаются в полном объеме. Все правки и комментарии к чертежам принимаются только в письменном (электронном) виде.

1.3. Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком:

1. Архитектурные чертежи планировок этажей.

2. Чертежи разрезов дома с указанием высот этажей и линейных размеров

3. Чертежи четырех фасадов дома.

4. План фундамента с указанием всех необходимых размеров для производства работ. Для плиты дополнительно: привязка к фундаменту выводов канализационных и водопроводных труб.

5. План кровли.

6. Точную калькуляцию на все работы и материалы с доставкой, необходимые для строительства дома.

7. Разработка 3D моделей, расстановка мебели оговаривается отдельно.

1.4. Планировочные и фасадные решения до сборки проектной документации, могут быть изменены не более трех раз.

1.5. При заключении договора на строительство, стоимость договора на проектирование вычитается из общей калькуляции строительства.

2.Цена и порядок расчетов

2.1. Заказчик оплачивает  работы в сумме 45 000 (Сорок пять тысяч, в т.ч. НДС 5%) рублей в день подписания договора.

Предварительная стоимость строительства является ориентировочной. После подготовки документации стоимость строительства может быть скорректирована исходя из конкретной планировки и строительных объемов.

2.2. При необходимости внесения изменений в планировки и фасады свыше указанных в п. 1.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость дополнительных работ по согласованию с архитектором. После утверждения 3д-моделей любые изменения в проект оплачиваются дополнительно по согласованию с архитектором.

2.3. При необходимости полностью изменить проектную документацию по инициативе Заказчика  после окончания её подготовки Подрядчиком (в т.ч. сделать проект другой постройки) настоящий договор считается исполненным, заключается новый Договор.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Договора по вине Заказчика сумма авансового платежа остается у Подрядчика.

3.2. В случае неисполнения настоящего Договора по соглашению сторон, либо вследствие невозможности исполнения по вине Подрядчика, авансовый платеж возвращается Заказчику, и стороны расходятся мирно.

4.Порядок разрешения споров

4.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора  или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению путем взаимных переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий посредством взаимных переговоров, имеющийся спор подлежит решению согласно законодательства РФ.

5.Иные условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

5.2. С момента поручения Заказчиком обязательств по выполнению условий, указанных в разделе 1. настоящего Договора, он передаёт  исключительное право на использование документации в полном объёме Подрядчику. Подрядчик вправе использовать конструкторскую документацию, всеми способами, известными сегодня, и которые появиться в будущем, в течение срока действия авторского права.

5.3. Изменения настоящего Договора производятся по согласию сторон и только в письменной форме.

5.4. Сроки, оговоренные в п.1.1 могут быть увеличены при необходимости проводить дополнительные замеры на участке заказчика
      5.5. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику выписку из ЕГРН с координатами поворотных точек участка.

5.6. В случае наличия на участке заказчика сложного ландшафта, насаждений, водоемов, строений, и иных объектов, которые необходимо учитывать при проектировании и расположении дома Заказчик предоставляет топографическую съемку участка с привязкой всех вышеперечисленных объектов. В противном случае Подрядчик не несет ответственность за расположение объекта на участке.

5.7. При невозможности Подрядчика связаться с Заказчиком более 30 календарных дней подряд договор считается расторгнутым по вине Заказчика. Сумма авансового платежа остается у Подрядчика. При дальнейшем сотрудничестве заключается новый Договор.

| 6.Адреса и реквизиты сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «Вологодский Зодчий» Юр.адрес: 190005, Санкт-Петербург, Вн.тер.г.муниципальный округ Измайловское, пр-т Измайловский, д. 7, литера А, помещ. 2-Н, ком. 1,2,3,4,5,6,8,9,10 ИНН 7810681784 КПП 783901001 ОГРН 1177847154660 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК: 044525411 Р/cч. 40702810117060000159 К/cч 30101810145250000411 Email: forestvologda@gmail.com ________________________________ М.П. |  | Заказчик: ФИО Паспорт Адрес по прописке Подпись _____________________ |

Техническое задание на подготовку архитектурного проекта

| ФИО/№ Лида |  |
| --- | --- |
| Финансирование строительства (ипотека/наличные/безнал) |  |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| Проект (№ или индивидуальный) |  |
| Материал стен/сечение |  |
| Тип фундамента/ тип фундамента под террасу |  |
| Подкладная доска |  |
| Кровельное покрытие |  |
| Снегозадержатели |  |
| Водосточная система(пластик/металл) |  |
| Высота этажей (в чистоте) |  |
| Наличие чердака |  |
| Наличие газа |  |
| Планируется ли теплый пол |  |
| Для одноэтажных домов подшивка по: - Кровле - Прямой потолок - комбинированный |  |
| Окна/двери материал (деревянные, пластиковые, алюминиевые) |  |
| ВЫПИСКА ЕГРН с координатами поворотных точек участка (указать нужное) | 1.Заказчик самостоятельно заказывает выписку через Госуслуги (до семи дней) и предоставляет менеджеру 2. Заказчик самостоятельно заказывает выписку через коммерческие ресурсы (в день обращения) и предоставляет менеджеру 3. Менеджер заказывает выписку через коммерческие ресурсы (дополнительно оплачивается) |
| Скрытая электрика, ройки |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (при наличии) |  |
| Печь/камин: - Тип - Габариты - Сечение дымохода - Вес - Пожарные нормы (запросить у печников, если нет норм – печь делается условно) |  |
| Покрытие террасы |  |
| Особенности участка: Сильные перепады, наличие деревьев, водоемов, наличие иных строений, их привязки к участку и т.д. |  |
| Указать на предварительной планировке стороны вывода канализации, ввода воды и электричества |  |
| Иные пожелания |  |

| Подпись _____________________ | Подпись _____________________ |
| --- | --- |